

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2014 № 236

**Об утверждении Муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Пальского сельского**

**поселения на 2015-2017 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пальского сельского поселения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 19 Положения о бюджетном процессе в Пальском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Пальского сельского поселения от 06 декабря 2013 года № 15

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемуюМуниципальную программу «Благоустройство территории Пальского сельского поселения на 2015-2017 годы».

 2. Данное постановление обнародовать согласно Порядка обнародования нормативных правовых актов Пальского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава поселения  |  |  Н.В. Хромина |

 Постановление администрации

 Пальского сельского поселения

 от 29.12.2014г. № 236

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории Пальского сельского поселения на 2015-2017гг.»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории Пальского сельского поселения

на 2015-2017гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципальной программы | Глава администрации Пальского сельского поселения |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Специалист 2 категории |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Пальского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пальского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Обеспечение инженерной инфраструктуры поселения»
2. «Содержание и благоустройство мест общего пользования».
3. «Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов»
 |
| Цели муниципальной программыЗадачи муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Пальского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;- ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Поддержание в нормативном состоянии сетей наружного освещения |  |
| 2.Увеличение площади мест общего пользования приведенных в нормативное состояние3.Снижение уровня площадей территории, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям4.Поддержка в нормативном состоянии мест захоронения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источникифинансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
| Всего, в т.ч.: | 823,3 | 786,0 | 820,1 | 2429,4 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 823,3 | 786,0 | 820,1 | 2429,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Поддержание в нормативном состоянии сетей наружного освещения до 100%. Увеличить площади мест общего пользования, приведенных в нормативное состояние на одного жителя до 40 м2. Увеличить уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (скверами, бульварами) до 40%. Привлечь организации и предпринимателей поселения к работам по благоустройству до 100%. Снизить уровень площадей территории, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям до 0 кв.м. Увеличить содержание в нормативном состоянии мест захоронения до 30 кв. м. на человека. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Пальского сельского поселения. |

1.**Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Пальского поселения**

Пальское сельское поселение образовалось в 2006 году. Площадь территории составляет 34195,32 га. Поселение граничит с [Оханским](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Пермским](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Кунгурским районами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Верхнедавыдовским сельским поселением](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%5Co%20%22%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), [Горским сельским поселением](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29), [Комаровским сельским поселением](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29).

В состав поселения входят 10 населенных пунктов: с. Паль; пос. Усть-Паль; д. Калино; пос.Красный Маяк; д.Еркова; с. Кузнечиха; д. Пьянкова; д. Новая Драчева; д. Кирпичи; д. Малая Паль.

В настоящее время население поселения составляет **692** чел.

В последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции , строительстве нового на улицах Пальского поселения и установке точек учета потребления электроэнергии за освещение.

 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора бытовых отходов, до настоящего времени не налажена должным образом работа по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе Пальского сельского поселения.

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены, негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

На территории Пальского сельского поселения расположено два действующих кладбища: в с.Кузнечиха площадью 1,27 га, в селе Паль площадью 0,93 га.

 Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и самих жителей поселения.

 Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II.Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

 Цель программы: комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Пальского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи программы: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;

- ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ;

**Перечень**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Пальского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

Приложение 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий  |

 | Наименование целевых показателей  | Ед. изм.  | Значения целевых показателей  |
| на начало реализации программы 2014г.  | 2015г | 2016г | 2017г |
| 1. **Программа «Благоустройство территории Пальского сельского поселения»**
 |
|  1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктуры поселения»  | 1.1.1.Поддержание в нормативном состоянии сетей наружного освещения  | % | 77 | 100 | 0 | 0 |
|  2.Подпрограмма «Содержание и благоустройство мест общего пользования». | 2.1.1.Увеличение площади мест общего пользования, приведенных в нормативное состояние 2.1.2.Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями ( скверами, бульварами) 2.1.3.Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | кв.м на одного жителя %% | 151050 | 252070 | 353080 | 4040100 |
|  3.Подпрограмма «Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и мест захоронения» |  3.1.1. Снижение уровня площадей территории, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям  | кв.м | 20,5 | 6,5 | 0 | 0 |
|  |
|   | 3.1.2.Поддержка в нормативном состоянии мест захоронения | Кв./чел | 15 | 20 | 25 | 30 |

**Раздел 3.**  **Перечень подпрограмм муниципальной программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы**

|  |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ  |
| **«Благоустройство территории Пальского сельского поселения на 2015-2017 годы»** |

 Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий  |

 | Источники финансирования  | Бюджетная классификация  | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Ответственные исполнители  |
| подраз- дел  | целевая статья  | вид расходов  | 2015год | 2016год | 2017год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктуры поселения»  |
| Мероприятия:  |
| 1.1. Уличное освещения (потребление электроэнергии) | федеральный бюджет  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категорииГлава поселения  |
| краевой бюджет  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 0608001 | 240 | 409,5 | 437,7 | 462,7 | 1309,9 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого:  | 0503 | 0608001 |  | 409,5 | 437,7 | 462,7 | 1309,9 |
| 1.2.Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения (замена ламп)  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 0608001 | 240 | 99,7 | 108,3 | 117,4 | 325,4 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0503 | 0608001 | х | 99,7 | 108,3 | 117,4 | 325,4 |
| 1.3. Протяжение уличного освещения , в т.ч.установка точек учета  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 0608002 | х | 314,1 | 0 | 0 | 314,1 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0503 | 0608002 | х | 314,1 |  |  | 314,1 |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 823.3 | 546.0 | 580.1 | 1949.4 |  |
| 2.«Содержание и благоустройство мест общего пользования». |
| Мероприятия: |
| 2.1. «Разбивка цветников на территории поселения».  | федеральный бюджет | х |  х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. «Высадка кустарников и деревьев на территории поселения» | Федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Вырубка кустарников ,санитарная обрезка деревьев, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев. | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Скашивание сорных трав ,вырубка кустарников, уборка мусора. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 0608004 | 240 | 0 | 140,0 | 140,0 | 280,0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0503 | 0608004 | Х | 0 | 140,0 | 140,0 | 280,0 |
| 2.5.Установка элементов благоустройства (установка лавочек) | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категорииГлава поселения |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2. |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 280 |  |
| 3.«Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов»  |
| Мероприятия: |
| 3.1.«Ликвидация несанкционированных свалок» | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории Глава поселения |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 0608001 | 240 | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0503 | 060801 | 240 | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 3.2.Уборка мусора на общественной территории | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории  |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Содержание и уборка территории мест захоронения»
 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.Обустройство забора на территории мест захоронения. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист 2 категории |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | х | Х | Х | 0 | 100 | 100 | 200 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого по программе «Благоустройство территории Пальского сельского поселения»** |  |

 **4.Подпрограмма «Организация вывоза ТБО»** | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные итсоч. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: | Х | Х | Х | 823,3 | 786,0 | 820,1 | 2429,4 |  |

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.

 Источником финансирования Программы являются средства бюджета Пальского сельского поселения .

 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2419,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

 - на 2015 год – 813,5 тыс. рублей;

 - на 2016 год – 786,0 тыс. рублей;

 - на 2017 год – 820,1 тыс. рублей

 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Пальского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

**5.** **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

 Поддержание в нормативном состоянии сетей наружного освещения до 100%.

 Увеличить площади мест общего пользования, приведенных в нормативное состояние на одного жителя до 40 м2.

 Увеличить уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями ( скверами, бульварами) до 40%.

 Привлечь организации и предпринимателей поселения к работам по благоустройству до 100%.

 Снизить уровень площадей территории, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям до 0 м2.

 Увеличить содержание в нормативном состоянии мест захоронения до 30 м2 на человека.

 Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Пальского сельского поселения.

 В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Пальского сельского поселения.

**6. Основные меры правового регулирования в сфере «Благоустройства территории поселения», направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав поселения

**7. Управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

правовые риски - несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов ;

макроэкономические и финансовые риски - кризисные явления в экономике, рост уровня инфляции, изменение ценовой политики, неисполнение доходной части бюджета поселения, недостаточное финансирование мероприятий со стороны органов местного самоуправления поселения;

организационные и административные риски - недостатки в процедурах управления и контроля за ходом реализации программы, неэффективное взаимодействие исполнителей программы, дефицит квалифицированных кадров;

социальные риски - неприятие населением, профессиональной общественностью, целей и задач, принятой к реализации муниципальной программы;

информационные риски - отсутствие или частичная недостаточность исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

**8. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой, определенной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пальского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Пальского сельского поселения № 163 от 03.10.2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель муниципальной программы  |  |  Н.В. Хромина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  |  Н.В. Хромина |