

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.12.2015 № 277

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие инфраструктуры »,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Пальского сельского**

**поселения от 29.12.2014 № 235**

## В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пальского сельского поселения, постановлением администрации Пальского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пальского сельского поселения» от 03.10.2014 (в редакции от 05.06.2014 № 188; от 03.12.2014 № 213)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Пальского сельского поселения от 29.12.2014 № 235 (в редакции постановлений администрации Пальского сельского поселения от 17.11.2015 №225).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Н.В. Хромина |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Пальского сельского поселения

от 15.12.2015 № 277

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

**«Развитие инфраструктуры»**

1. В паспорте муниципальной программы **позицию**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

читать в редакции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| Всего, в т.ч.: | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

2. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к постановлению администрации Пальского сельского поселения от 29.12.2014 г. № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры» «ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие инфраструктуры»:

2.1.позицию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных  мероприятий | Наименование целевых показателей | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Программа « **Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Водоснабжение населенных пунктов поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения  1.2.Ремонт водопровода ,колодцев | Показатель 1.1.1.Протяженность сетей  1.1.2.Объекты,сооружения подлежащие ремонту и замене  1.2.1ликвидация порывов  1.2.2.Ремонт колодцев | | км  шт  ШТ  ШТ | 0.590  0  2  2 | 0.590  2  1  1 | 0.890  1  1  1 | 1.190  1  1  1 | 1.390  1  1  1 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство распределительного газопровода  2.2. Содержание газопровода | 2.1.1.Строительство газопровода  2.2.2.Протяженность газопровода | | КМ  км | 0  0 | 0  0 | 6.5  0 | 0  0 | 0  0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.3 Изготовление ПСД | 2.3.1.ПСД протяженность | | км | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
| … | | | | | | | | |

Изложить в редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных  мероприятий | Наименование целевых показателей | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Программа « **Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Водоснабжение населенных пунктов поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения  1.2.Ремонт водопровода ,колодцев | Показатель 1.1.1.Протяженность сетей  1.1.2.Объекты,сооружения подлежащие ремонту и замене  1.2.1ликвидация порывов  1.2.2.Ремонт колодцев | | км  шт  ШТ  ШТ | 0.590  0  2  2 | 0.630  2  3  0 | 0.0.660  0  1  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство распределительного газопровода  2.2. Содержание газопровода | 2.1.1.Строительство газопровода  2.2.2.Протяженность газопровода | | КМ  км | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.3 Изготовление ПСД | 2.3.1.ПСД протяженность | | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … | | | | | | | | |