

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.12.2015 № 277

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие инфраструктуры »,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Пальского сельского**

**поселения от 29.12.2014 № 235**

## В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пальского сельского поселения, постановлением администрации Пальского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пальского сельского поселения» от 03.10.2014 (в редакции от 05.06.2014 № 188; от 03.12.2014 № 213)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Пальского сельского поселения от 29.12.2014 № 235 (в редакции постановлений администрации Пальского сельского поселения от 17.11.2015 №225).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Н.В. Хромина |

 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Пальского сельского поселения

от 15.12.2015 № 277

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

**«Развитие инфраструктуры»**

1. В паспорте муниципальной программы **позицию**

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

читать в редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| Всего, в т.ч.: | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 846.3 | 59.3 | 0 | 0 | 905.6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

 2. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к постановлению администрации Пальского сельского поселения от 29.12.2014 г. № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры» «ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие инфраструктуры»:

2.1.позицию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий | Наименование целевых показателей | Ед.изм. | Значения целевых показателей |
| на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Программа « **Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»** |
|  1.Подпрограмма «Водоснабжение населенных пунктов поселения»  |
|  1.1 Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения 1.2.Ремонт водопровода ,колодцев | Показатель 1.1.1.Протяженность сетей1.1.2.Объекты,сооружения подлежащие ремонту и замене1.2.1ликвидация порывов1.2.2.Ремонт колодцев | кмштШТШТ | 0.590022 | 0.590211 | 0.890111 | 1.190111 | 1.390111 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» |
|  2.1. Строительство распределительного газопровода  2.2. Содержание газопровода   | 2.1.1.Строительство газопровода2.2.2.Протяженность газопровода | КМкм |  00 |  0 0 |  6.5 0 |  00 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Изготовление ПСД | 2.3.1.ПСД протяженность | км | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
| … |

Изложить в редакции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий | Наименование целевых показателей | Ед.изм. | Значения целевых показателей |
| на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Программа « **Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»** |
|  1.Подпрограмма «Водоснабжение населенных пунктов поселения»  |
|  1.1 Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения 1.2.Ремонт водопровода ,колодцев | Показатель 1.1.1.Протяженность сетей1.1.2.Объекты,сооружения подлежащие ремонту и замене1.2.1ликвидация порывов1.2.2.Ремонт колодцев | кмштШТШТ | 0.590022 | 0.630230 | 0.0.660010 | 0000 | 0000 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» |
|  2.1. Строительство распределительного газопровода  2.2. Содержание газопровода   | 2.1.1.Строительство газопровода2.2.2.Протяженность газопровода | КМкм |  00 |  0 0 |  0 0 |  00 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Изготовление ПСД | 2.3.1.ПСД протяженность | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … |