

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2014 № 235

**Об утверждении Муниципальной программы**

**«Развитие инфраструктуры в Пальском**

**сельском поселении на 2015-2017 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пальского сельского поселения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 19 Положения о бюджетном процессе в Пальском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Пальского сельского поселения от 06 декабря 2013 года № 15

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемуюМуниципальную программу «Развитие инфрваструктуры в Пальском сельском поселении на 2015-2017 годы».

2. Данное постановление обнародовать согласно Порядка обнародования нормативных правовых актов Пальского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава поселения |  | Н.В. Хромина |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Пальского сельского поселения

От 29.12.2014г № 235

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»**

(полное наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципальной программы | Глава администрации Пальского сельского поселения | | | | |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Глава Администрации Пальского сельского поселения | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не требуются | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пальского сельского поселения | | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Водоснабжение населенных пунктов поселения»  2. «Газификация населенных пунктов поселения» | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение, улучшение, создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения.  Развитие газификации населенных пунктов Пальского сельского поселения для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения поселения, обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения , создание условий для развития отраслей народного и сельского хозяйства | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Максимальное внедрением энерго- ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.  Создание условий надежного обеспечения газом потребителей; повышение эффективности использования природного газа; строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением оптимизация загрузки существующих газовых сетей; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации поселения; стимулирование развития сельскохозяйственного производства. | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Приложение 2 | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | Всего |
| Всего, в т.ч.: | 2062,5 | 754,6 | 1080,6 | 3897,7 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 2062,5 | 754,6 | 1080,6 | 3897,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Провести реконструкцию , ремонт и замену объектов водоснабжения поселения :  увеличить протяженность отремонтированных водопроводных сетей до 1.19 км.;  отремонтировать водозаборные скважины и заменить водонапорные башни в количестве 3 шт.  обустроить санитарно защитную зону скважины в количестве 1 шт.  снизить ликвидацию до 1 порыва в год;  произвести ремонт колодцев по 1 в год;  Построить распределительный газопровод с.  Кузнечиха – 6,5 км. Это позволит перевести потребителей проживающих в населенных пунктах, сельской местности на природный газ- газификация 250 домовладений(квартиры) | | | | |

**1.Характеристика текущего состояния сферы «Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»**

**1.1.Характеристика водоснабжения Пальского сельского поселения**

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения находятся 3 водозаборные скважины с водонапорными башнями в с. Паль и в с. Кузнечиха.

Обслуживающей организацией системы водоснабжения на территории села Паль является ООО «Водоканал-Оса». На скважине ведется периодический контроль качества воды.

Качество питьевой воды соответствует установленным требованиям по всем нормируемым параметрам.

Водоснабжение с. Кузнечиха осуществляется за счет подземных источников, путем перекачки воды из скважины в водонапорную башню, механической очистки и затем распределение через систему водопроводов.

Регулировка уровня наполнения водонапорных башен не автоматизирована.

Водоснабжение с. Паль осуществляется из артезианских скважин, протяженность водопровода составляет 1868,18 м., имеется 1 водонапорная башня, скважина. Протяженность водопровода с. Кузнечиха составляет 6648 м., имеется 1 водонапорная башня, скважина. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.

Три скважины не соответствуют СаНПиН.

Основная часть сетей находится в муниципальной собственности (Поселение), а так же существуют бесхозные сети. Физический износ водопроводных сетей составляет более 72%. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

В связи с неудовлетворительным состоянием системы водоснабжения

существует риск прекращения водоснабжения села.

Высокий износ инфраструктуры водоснабжения Пальского сельского поселения предопределяет нерациональное использование ресурсов на обеспечение потребителей водой. Для реализации потребителям 1 куб.м. воды из водного объекта забирается около 1,2 куб.м. воды. Таким образом, на каждый кубический метр полезно используемой воды приходится около 0,2 куб.м. воды, теряемой при транспортировании, что в свою очередь, увеличивает расход электроэнергии на работу насосного оборудования, а также загрузку головных сооружений и трубопроводов.

Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельные участки водопроводных сетей.

Также стоит отметить, что на территории Поселения не обустроены территории зон санитарной охраны скважин.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике.

Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Несмотря , на то , что организация водоснабжения в границах Пальского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения, с учётом вышеизложенного и в связи с отсутствием у Пальского сельского поселения достаточных средств на их восстановление и установку, предполагается поэтапно модернизировать переданное оборудование, реконструировать объекты и сети с высокой степенью износа, а также установить энергосберегающее оборудование на объектах водоснабжения с привлечением бюджетных средств поселения.

1.2**.Храктеристика газоснабжения Пальского сельского поселения.**

В настоящее время централизованное газоснабжение природным газом на территории Пальского сельского поселения отсутствует.

Газоснабжение Поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ), привозимым в поселение с ГНС г. Оса. Основное применение СУГ является приготовление пищи. Газоснабжение Поселения осуществляется ООО "Синтез-Н", ООО "Уральская газовая компания".

Перспективное газоснабжение поселения предусматривается путем строительства магистрального газопровода от с. Горы, через с. Кузнечиха, далее с. Паль.

Газификация населенных пунктов с. Кузнечиха и с.Паль окажет существенное влияние на социальное и экономическое развитие Пальского сельского поселения , на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива.

Администрация поселения занимается подготовкой проектной документации, в нее входит экспертиза проектной документации, инженерные изыскания, получает технические условия на разработку проекта с тем, чтобы в дальнейшем готовые проекты включить в действующие программы газификации.

**2. Цели, задачи и муниципальной программы «Развитие инфраструктуры**

**на 2015-2017 годы»**

**2.1.**Цели и задачи водоснабжения Пальского сельского поселения

**Цель.** Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение, улучшение, создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения.

**Задачи.** Максимальное внедрением энерго- ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.

**2.2.** Цели и задачи газоснабжения Пальского сельского поселения

**Цель.** Развитие газификации населенных пунктов Пальского сельского поселения для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения поселения, обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения , создание условий для развития отраслей народного и сельского хозяйства

**Задачи.** Создание условий надежного обеспечения газом потребителей; повышение эффективности использования природного газа; строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением оптимизация загрузки существующих газовых сетей; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации поселения; стимулирование развития сельскохозяйственного производства.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы)

**« Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы» Пальского сельского поселения**

(подпрограммы 1. «Водоснабжение населенных пунктов поселения» 2. «Газификация населенных пунктов поселения»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основных  мероприятий | Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | |
| на начало реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Программа « **Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы»** | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Водоснабжение населенных пунктов поселения» | | | | | | |
| 1.1 Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения  1.2.Ремонт водопровода ,колодцев | Показатель 1.1.1.Протяженность сетей  1.1.2.Объекты,сооружения подлежащие ремонту и замене  1.2.1ликвидация порывов  1.2.2.Ремонт колодцев | км  шт.  шт.  шт. | 0.590  0  2  2 | 0.590  2  1  1 | 0.890  1  1  1 | 1.190  1  1  1 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» | | | | | | |
| 2.1. Строительство распределительного газопровода  2.2. Содержание газопровода | 2.1.1.Строительство газопровода  2.2.2.Протяженность газопровода | км.  км. | 0  0 | 6,5  0 | 0  6.5 | 0 |
|  | | | | | | |
| 2.3 Изготовление ПСД | 2.3.1.ПСД протяженность | км | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| … | | | | | | |

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и муниципальной программы

**Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы Пальского сельского поселения** (наименование муниципальной программы)

(подпрограммы 1. «Водоснабжение населенных пунктов поселения» 2. «Газификация населенных пунктов поселения»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | | Источники финансирования | Бюджетная классификация | | | Объем финансирования, тыс. руб | | | | Ответственные исполнители |
| подраздел | целевая статья | вид расходов | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Водоснабжение населенных пунктов поселения» | | | | | | | | | | |
| Мероприятия:1. Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения | | | | | | | | | | |
| 1.1.Прокладка отдельных участков с частичной заменой труб, сооружением новых колодцев, установка гидрантов, задвижек, с.Паль, ул.Садовая, ул.Уральская, ул.Центральная | | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0502 | 0518002 | 240 | 0 | 0 | 322,8 | 322,8 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0502 | 0518001 | 240 | 0 | 0 | 322,8 | 322,8 |
| 1.2.Приобретение, транспортировка и установка башни «Рожновского» с.Паль | | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0502 | 051801 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0502 | 051801 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Обустройство территории зоны санитарной защиты скважины с. Кузнечиха | | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0503 | 051804 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0503 | 051804 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию 1 | | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | х | х | х | 0 | 0 | 322,8 | 322,8 |
| внебюджетные источ. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | х | х | х | 0 | 0 | 322,8 | 322,8 |
| Мероприятие2. Ремонт водопровода , колодцев. | | | | | | | | | |  |
| 2.1.Ремонт порывов водопровода ,колодцев | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0502 | 052801 | 240 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0502 | 052801 | 240 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию2** | | федеральный бюджет | Х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| внебюджетные источ | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 200,0 | 522,8 | 722,8 |
| Подпрограмма2 «Газификация населенных пунктов поселения» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Строительство распределительного газопровода | | | | | | | | | | |
| 2.1.1Строительство распределительного газопровода с. Кузнечиха | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0502 | 0528001 | 240 | 2062,5 | 0 | 0 | 2062,5 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0502 | 0528001 | 240 | 2062,5 | 0 | 0 | 2062,5 |
| 2.2Мероприятие Техобслуживание газопровода | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.Техобслуживание (содержание) газопровода  с. Кузнечиха | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава поселения |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0502 | 0528002 | 240 |  | 554,6 | 557,8 | 1112,4 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0502 | 0528002 | 240 |  | 554,6 | 557,8 | 1112,4 |
| 2.3.Изготовление ПСД | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.Идготовление ПСД с.Паль | | федеральный бюджет | х | Х | Х |  |  |  |  | Глава поселения |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию2 | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 0 | 554,6 | 557,8 | 1112,4 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 2062,5 | 554,6 | 557,8 | 3174,9 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Итого по программе | | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | 2062,5 | 754,6 | 1080,6 | 3897,7 |
| внебюджетные источ. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | Х | Х | Х | 2062,5 | 754,6 | 1080,6 | 3897,7 |

IV. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Пальского сельского поселения.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 3785,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2015 год – 2962,5 тыс. рублей;

- на 2016 год – 700,0 тыс. рублей;

- на 2017 год – 1022,8 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Пальского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

**V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на 2015-2017»**

В результате реализации подпрограммы «Водоснабжение населенных пунктов поселения» предусматривается создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения поселения , а так же реализация Программы позволит осуществить

Провести реконструкцию , ремонт и замену объектов водоснабжения поселения :

увеличить протяженность отремонтированных водопроводных сетей до 1.19 км.;

отремонтировать водозаборные скважины и заменить водонапорные башни в количестве 3 шт.

обустроить санитарно защитную зону скважины в количестве 1 шт.

снизить ликвидацию до 1 порыва в год;

произвести ремонт колодцев по 1 в год;

В результате реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов поселения» предусматривается создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения поселения, посредством подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потребителям.

Построить распределительный газопровод с. Кузнечиха – 6,5 км. Это позволит перевести потребителей проживающих в населенных пунктах, сельской местности на природный газ- газификация 250 домовладений(квартиры

**VI. Основные меры правового регулирования в сфере «Развитие инфраструктуры на 2015-2017 годы», направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав поселения

**VII. Управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

правовые риски - несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном и краевом уровне, изменение действующего законодательства;

макроэкономические и финансовые риски - кризисные явления в экономике, рост уровня инфляции, изменение ценовой политики, неисполнение доходной части районного бюджета, сокращение финансирования мероприятий программы за счёт средств краевого бюджета, недостаточное финансирование мероприятий со стороны органов местного самоуправления поселений (если это предусмотрено программой);

организационные и административные риски - недостатки в процедурах управления и контроля за ходом реализации программы, неэффективное взаимодействие соисполнителей программы, дефицит квалифицированных кадров;

социальные риски - неприятие населением, профессиональной общественностью, политическими партиями целей и задач, принятой к реализации муниципальной программы;

информационные риски - отсутствие или частичная недостаточность исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы

V**111. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой, определенной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пальского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Пальского сельского поселения № 163 от 03.10.2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель муниципальной программы |  | Н.В. Хромина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Н.В. Хромина |