

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.12.2017 № 175

**О внесении изменений в Муниципальную**

**Программу «Развитие инфраструктуры »**

**утвержденную постановлением**

**администрации Пальского сельского**

**поселения от 28.11.2017 № 134**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пальского сельского поселения, постановлением администрации Пальского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пальского сельского поселения» от 03.10.2014 № 163 (в редакции от 03.12.2014 № 213; от 29.12.2014 № 229)**.** Постановлением администрации Пальского сельского поселения от 28 ноября 2017 г. № 131 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пальского сельского поселения на 2018 -2020 годы.

## Администрация Пальского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры », утвержденную постановлением администрации Пальского сельского поселения от 28.11.2017 № 134, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие инфраструктуры » позицию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | Всего |
| Всего, в т.ч.: | 508,6 | 0 | 0 | 508,6 |
| Бюджет поселения | 508,6 | 0 | 0 | 508,6 |

Изложить в редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | Всего |
| Всего, в т.ч. | 2143,4 | 2518,4 | 0 | 4661,8 |
| Бюджет поселения, в т.ч. | 2143,4 | 2518,4 | 0 | 4661,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10,0 | 10,0 | 0 | 20,0 |

1.2 Приложение 3 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры » изложить в следующей редакции:

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

**Развитие инфраструктуры**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнители | Источники финансиро  вания | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | Показатели результативности исполнения программных мероприятий | | | | | | | | | |
| Всего | в т.ч. по годам | | | Наименование показателя | | | | | | | Ед.  изм. | | Базовое значение | | План по годам | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | | | |  |  | | |  | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| **Подпрограмма 1 «Водоснабжение населенных пунктов поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение, улучшение, создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия:1. **Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реконструкция и ремонт и замена объектов водоснабжения поселения | Глава поселения | бюд-жет посе-ления | 726,6 | 726,6 | 726,6 | 0 | | | | Приведение в нормативное состояние сетей водоснабжения | | км. | | | 0.820 | | 0.900 | | 0.970 | 1.040 |
| Объекты,сооружения модэрнизированные и заменены | | шт | | | 0 | | 2 | | 1 | 1 |
| 1.2.Ремонт колодцев ,порывов | Глава поселения | бюд-жет посе-ления | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Ликвидация порывов | | шт | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| Ремонт колодцев | | шт | | | 3 | | 1 | | 1 | 1 |
| Итого по основному мероприятию | х | х | 726,6 | 726,6 | 0 | 0 | | | | х | | х | | | х | | х | | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | х | х |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| ИТОГО по цели 1 |  |  | 726,6 | 726,6 | 0 | 0 | х | | | | | х | | | х | | х | | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2 Развитие газификации населенных пунктов Пальского сельского поселения для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения поселения, обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения , создание условий для развития отраслей народного и сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1. Строительство распределительного газопровода** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Распределительный газопровод с. Кузнечиха Осинского района Пермского края | Глава поселения | бюджет посе-ления | 3935,4 | 1416,8 | 2518,4 | 0 | Строительство газопровода | | | | | км | | | 0 | | 7,2 | | 0 | 0 |
| В том числе иные межбюджетные трансферты | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| Итого по основному мероприятие |  |  | 3935,4 | 1416,8 | 2518,4 | 0 | х | | | | | х | | | х | | х | | х | х |
| **Мероприятие 2.2Мероприятие Техобслуживание газопровода** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1.**Техобслуживание (содержание) распределительного газопроводов  с. Кузнечиха | Глава поселения | бюд-жет посе-ления | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание газопроводов | | | | | м | | | 0 | | 0 | | 7222,45 | 7222,45 |
| Итого по основному мероприятию | х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | | | | Х | | | х | | х | | х | х |
| ИТОГО по цели 2 | Х | х | 3935,4 | 1416,8 | 2518,4 | 0 | Х | | | | | Х | | | х | | х | | х | х |
| **ИТОГО по программе** | **х** | **х** | 4661,8 | 2143,4 | 2518,4 | 0 | | **х** | | | | | **Х** | | **х** | | **х** | | **х** | **х** |

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Порядка обнародования нормативно правовых актов Пальского сельского поселения и разместить на официальном сайте Пальского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Пальского сельского поселения –

глава администрации Пальского

сельского поселения Н.В.Хромина